# MÉMOIRE TECHNIQUE

AMO transition énergétique du patrimoine bâti — Métropole type — exemple fictif

── EXEMPLE FICTIF — STRUCTURE TYPE ──

Squelette d'exemple secteur "Conseil & Études". L'entité "Société Exemple Conseil Énergie", le SIREN, l'acheteur et les références sont des données inventées à des fins d'illustration. Le dossier réellement généré sur votre AO sera entièrement personnalisé à partir du DCE chargé et de votre mémoire d'entreprise.

# Identification du candidat (exemple fictif)

Raison sociale : Société Exemple Conseil Énergie

SIREN : 567 891 234 (SIREN d'exemple)

Code NAF : 71.12B

Effectif : 6 ETP

Capacités principales : Audit énergétique réglementaire, Schéma directeur immobilier, AMO marché global de performance.

Pouvoir adjudicateur : Métropole type — exemple fictif

Procédure : MAPA

Budget estimé : 95 000 € HT

Date limite de remise : 28/09/2026

# 1. Présentation du candidat

Société Exemple Conseil Énergie, SAS au capital de 30 000 €, est un bureau d'études techniques (BET) spécialisé dans l'efficacité énergétique des bâtiments publics depuis 2017. 6 ingénieurs dont 3 thermiciens diplômés (master STER ou équivalent), 1 économiste de la construction.

Qualifications actives : OPQIBI 1331 (audit énergétique bâtiment), 1905 (commissioning), inscription RGE Études depuis 2020.

# 2. Compréhension du besoin

Marché d'AMO portant sur la stratégie de décarbonation du parc immobilier (12 sites, 22 000 m² SHON cumulés) à horizon 2030 (décret tertiaire). Mission scindée en 3 tranches : diagnostic global, schéma directeur, AMO marché de travaux.

Enjeux : trajectoire OPERAT compatible -40 %/2010, financement (CEE, fonds Vert), pilotage politique avec retours d'expérience comparables.

# 3. Méthodologie de l'audit (tranche ferme)

Phase 1 (8 semaines) :

• Visite technique de chaque site avec relevé thermique caméra IR et analyse des factures sur 3 ans glissants.

• Saisie OPERAT initialisée pour chaque site (situation de référence 2010 ou 2020 selon disponibilité).

• Modélisation thermique simplifiée (Pléiades + Méthode Th-BCE 2020) sur les 4 bâtiments les plus énergivores.

• Identification de 3 scénarios de rénovation (bouquet de travaux + biomasse + photovoltaïque) avec coût d'investissement et TRI.

# 4. Schéma directeur immobilier (tranche conditionnelle 1)

Élaboration d'un plan pluriannuel d'investissement (PPI) à 10 ans intégrant :

• Hiérarchisation des sites par criticité (consommation, vétusté, criticité métier) ;

• Calendrier de travaux compatible avec les contraintes d'usage (fermeture estivale pour les écoles) ;

• Plan de financement intégrant CEE, certificats d'économie d'énergie, fonds Vert ADEME, et capacité d'autofinancement de la collectivité.

# 5. AMO marché de travaux (tranche conditionnelle 2)

Assistance à la consultation des entreprises (AMO MOA) :

• Rédaction du DCE (CCAP, CCTP, BPU, CCAG-Travaux) ;

• Analyse des offres avec rapport d'analyse comparative ;

• Suivi de chantier (visites bi-mensuelles, OPC), réception et levée des réserves ;

• Évaluation après 1 saison de chauffe via mesure et vérification (M&V — IPMVP).

# 6. Équipe dédiée et planning

Chef de projet : ingénieur thermicien 12 ans d'expérience, RGE Études, certifié OPQIBI 1331. CV joint en annexe 2.

Démarrage 30 j après notification, livraison rapport d'audit final M+8, schéma directeur M+12 (sur affermissement).

# 7. Références (exemples structurels)

Exemples fictifs — votre dossier réel intégrera les références vérifiables issues de votre mémoire :

• [Communauté de communes réelle] — Audit énergétique 8 sites — [Montant] — Livré 2024.

• [Mairie réelle] — AMO rénovation école — [Montant] — Travaux en cours.

# ANNEXES

Pièces jointes structurées — exemple fictif sur la base d'un AO type

# Annexe D — CV synthétiques de l'équipe (anonymisés)

| Profil | Rôle | Expérience | Qualifications / habilitations |
| --- | --- | --- | --- |
| [Chef de projet] | Ingénieur thermicien senior, chef de projet | 12 ans, dont 6 RGE Études, audits décret tertiaire | OPQIBI 1331 + 1905, RGE Études, M2 STER |
| [Économiste] | Économiste de la construction | 9 ans en marchés publics travaux | OPQIBI 0904 économie, BTS Économie de la construction |
| [Ingénieur fluides] | Ingénieur génie climatique | 7 ans, modélisation Pléiades | Maîtrise génie thermique |

Les CV nominatifs complets seront joints à la candidature. Les noms ont été anonymisés à des fins d'exemple.

# Annexe E — Références récentes (placeholders à personnaliser)

Tableau-type — votre vrai dossier intègrera vos références issues de la mémoire d'entreprise indexée dans Opportunix, vérifiables au sens de l'art. R2152-7 CCP.

| Pouvoir adjudicateur | Objet du marché | Montant HT | Année | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [À renseigner — vraie communauté de communes] | [Audit énergétique 8 sites tertiaires] | [≈ 65 k€ HT] | [2024] | Livré, OPERAT initialisé |
| [À renseigner — vraie mairie] | [AMO rénovation thermique école élémentaire] | [≈ 48 k€ HT] | [2025] | Travaux en cours, M&V planifié |

── Fin de l'exemple ──

Votre dossier réel sera entièrement personnalisé : DCE analysé, vraies références, vrais prix, mémoire technique sourcée.

Généré par Opportunix · pipeline 10 agents IA · 30 min · à partir de 19 €